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OBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA 						
OBČINSKI SVET


Zadeva: 	Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Izola in seznanitev s planom dejavnosti za leto 2023

Občinski svet Občine Izola je na svoji 24. redni seji dne 13. 2. 2014 sprejel Lokalni energetski koncept. Goriška lokalna energetska agencija - GOLEA je na podlagi sklenjene pogodbe zadolžena za izdelavo letnih poročil in načrtov izvajanja aktivnosti, ki sledijo iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Izola, ter za organiziranje izvajanja aktivnosti iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Izola. Poročilo je pripravljeno v skladu z 20. členom Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Ur. list RS, št. 56/16). Po omenjenem pravilniku mora biti poročilo potrjeno s strani Občinskega sveta in poslano pristojnemu ministrstvu. Hkrati s poročilom izvedenih aktivnosti se sprejme tudi plan za izvajanje aktivnosti v letu 2023.

Podrobno poročilo o izvedenih aktivnostih po akcijskem načrtu Lokalnega energetskega koncepta občine Izola za leto 2022 in plan za leto 2023 sta v prilogi in sta sestavni del te obrazložitve.

Glede na navedeno predlagamo Občinskemu svetu, da sprejme sklep in potrdi letno poročilo za leto 2022.

Obrazložitev pripravili:
Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA
Boštjan Mljač, namestnik direktorja

Urad za prostor in nepremičnine
Žanin Gruden, vodja urada

Špela Guštin, višji svetovalec za okolje in prostor 

Župan
   Milan Bogatič

Priloge:
· predlog sklepa,
· letno poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2022 in plan za leto 2023.


Predlog!
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Številka: 354-41/2023
Datum: __


Na podlagi 29. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS), 20. člena Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Ur. list RS, št. 56/16), 30. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave, št. 5/18-UPB) ter Sklepa Občinskega sveta Občine Izola o sprejetju Lokalnega energetskega koncepta občine Izola, številka 352-01-22/2005, z dne 13. 2. 2014 je Občinski svet Občine Izola na  __ redni seji dne __ sprejel naslednji 


S K L E P



1.

Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih.


2.

Sklep velja takoj.






							                    Župan
 Milan Bogatič



Sklep prejmejo:
1. GOLEA, Mednarodni mejni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
2. Urad za prostor in nepremičnine – 1x,
3. v zbirko dokumentarnega gradiva,
4. arhiv – 2x.
PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila 
 
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih  
 

Samoupravna lokalna skupnost: OBČINA IZOLA
Kontaktna oseba (ime in priimek, telefon, e-naslov): Špela Guštin - Urad za prostor in nepremičnine, tel. 05 66 00 223, el. pošta spela.gustin@izola.si
Leto izdelave lokalnega energetskega koncepta: 2014
Datum poročanja: 31. 3. 2023

1. Občina Izola IMA / NIMA osebo, ki je zadolžena za izvajanje projektov s področja energetike. 
2. Občina Izola JE / NI vključena v Lokalno energetsko agencijo. 
3. Če JE, v katero? GOLEA – Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica


 
 


4. V preteklem letu so bile izvedene naslednje aktivnosti s področij:  
‐ učinkovite rabe energije,  
‐ izrabe obnovljivih virov energije ter 
‐ oskrbe z energijo:

	Izvedena aktivnost 
	Investicijska vrednost oz. 
strošek aktivnosti 
	Struktura financiranja izvedene aktivnosti glede na vir financiranja 
	Učinek 
aktivnosti

	Lokalni energetski koncept Občine Izola 
(1.del, Analiza rabe in oskrbe z energijo)
	7.920,00 €
	100 % Občina Izola
	Učinek je posreden

	Menjava dveh dotrajanih klimatskih naprav v pisarnah na lokaciji Postojnska ulica 3.
	1.893,00 €
	100 % Občina Izola
	Investicijsko vzdrževanje - učinek je posreden oziroma težko merljiv

	Izdelava investicijske dokumentacije -
Investicijski program za Celovito prenovo dela južnega trakta OŠ Vojke Šmuc Izola
	2.400,00 €
	100 % Občina Izola
	Učinek je posreden

	
Izdelava poročila o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2021 ter plan aktivnosti za leto 2022 za občinski svet (Skladno z 20. členom Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta  (Uradni list RS, št. 56/2016)).

	655,74 €
	100 % Občina Izola
	
Učinek je posreden


	
Izvajanje energetskega knjigovodstva in podpora pri upravljanja z energijo - javna razsvetljava

Opis: Letni vnos podatkov o rabi energije in letni vnos podatkov izvede o stroških energije izvede GOLEA (ob brezplačnem posredovanju podatkov s strani distributerja in dobavitelja energije), svetovanje uporabnikom, opozarjanje odgovornih oseb v primeru ugotovljenih večjih odstopanj, spremembe vnosne strukture zaradi sprememb obračuna s strani dobaviteljev, dodajanje odjemnih mest pri obstoječih objektih, ustvarjanje uporabniških dostopov za nove uporabnike in priprava letnega poročila.

	1.000,00 €
	100 % Občina Izola
	
Učinek je posreden


	
Izvajanje energetskega knjigovodstva v okviru aplikacije CSRE

Zavodi/objekti:
- Vrtec Mavrica, enota Školjka
- Vrtec Mavrica, enota Livade
- Osnovna šola Vojke Šmuc in telovadnica Vojke Šmuc
- OŠ Vojke Šmuc, podružnica Korte
- Osnovna šola Livade
- OŠ Dante Alighieri in vrtec L'Aquilone
- Večnamenske telovadnice v Livadah
- Športna dvorana v Kraški
- Športna dvorana Arrigoni
- Palača Manzioli, Italijanska skupnost
- Mestna knjižnica Izola, Mestna knjižnica
- Zdravstveni dom Izola
- Obalne lekarne Koper
- Občina Izola - Sončno nabrežje 8
- Občina Izola - Postojnska 3
- Občina Izola - Postojnska 5
- Dom za družbene dejavnosti na Gregorčičevi 21
- Glasbena šola

Opis: Izvajanje energetskega knjigovodstva vključuje vzdrževanje informacijskega sistema CSRE, posodobitve vnosne strukture zaradi sprememb obračuna s strani dobaviteljev, dodajanje odjemnih mest pri obstoječih objektih s spremembami, podpora uporabnikom pri uporabi aplikacije, ustvarjanje uporabniških dostopov za nove uporabnike.

	2.295,00 €
	100 % Občina Izola
	
Učinek je posreden


	
Izvajanje upravljanja z energijo

Zavodi/objekti:
- Vrtec Mavrica, enota Školjka
- Vrtec Mavrica, enota Livade
- Osnovna šola Vojke Šmuc in telovadnica Vojke Šmuc
- OŠ Vojke Šmuc, podružnica Korte
- Osnovna šola Livade
- OŠ Dante Alighieri in vrtec L'Aquilone
- Večnamenske telovadnice v Livadah
- Športna dvorana v Kraški
- Športna dvorana Arrigoni
- Palača Manzioli, Italijanska skupnost
- Mestna knjižnica Izola, Mestna knjižnica
- Zdravstveni dom Izola
- Obalne lekarne Koper
- Občina Izola - Sončno nabrežje 8
- Občina Izola - Postojnska 3
- Občina Izola - Postojnska 5
- Dom za družbene dejavnosti na Gregorčičevi 21
- Glasbena šola

Opis: 
- priprava letnega pregleda vnosov podatkov s strani uporabnikov, 
- priprava letnega poročila,
- spodbujanje uporabnikov oziroma skrbnikov sistema upravljanja z energijo k sprotnemu vnosu podatkov o rabi energije in energentov v stavbi,
- vodenje zbirke podatkov o tehničnih lastnostih stavbe, in sicer o lastnostih ovoja in tehničnih sistemov stavbe ter o profilu rabe energije, vključno s podatki o zasedenosti stavbe in številu uporabnikov,
- svetovanje pri določitvi in izvajanju ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije,
- vodenje zbirke podatkov o načrtovanih in izvedenih ukrepih za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije. 

	3.060,00 €
	
100 % Občina Izola

	
Učinek je posreden


	
Izvajanje upravljanja z energijo - terenski ogledi in letni posvet 

Opis: Pridobivanje podatkov o tehničnih lastnostih stavb, in sicer o
lastnostih ovoja in tehničnih sistemov stavbe ter o profilu rabe energije
z namenom poročanja pristojnemu ministrstvu glede izvajanja
upravljanja z energijo javnih stavbah na podlagi 15. člena Zakon
o učinkoviti rabi energije 
(ZURE) (Uradni list RS, št. 158/2020).
	1.250,00 €
	100 % Občina Izola
	
Učinek je posreden


	
Izvedba delavnice za izobraževanje javnih uslužbencev na temo energetske učinkovitosti (PŠ Korte).
	320,00 €
	100 % Občina Izola
	Učinek je posreden


	
Projekt informiranja in izobraževanja javnih uslužbencev - izvedba izobraževalnih seminarjev/konferenc na temo energetike

	 
/*
	
/*
	Učinek je posreden


*Opomba: Aktivnost je bila izvedena in financirana iz finančnih virov GOLEA ter ostalih mednarodnih projektov v katere je vključen ta zavod.

5. V okviru projekta »Osveščanje in izobraževanje širše javnosti in zaposlenih na Občini Izola na temi učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije« smo v preteklem letu izvedli naslednje aktivnosti (navedite):  
 
Okvirno število objavljenih člankov v medijih, drugih prispevkov:
· članek z naslovom »Z električno kurjerco po izolskih ulicah in cestah« objavljen v občinskem glasilu Bobnič-La Crida, oktober 2022,
· članek z naslovom »Z malimi dejanji do velikih prihrankov« objavljen v občinskem glasilu Bobnič-La Crida Bobnič-La Crida, oktober 2022,
· članek z naslovom »Kaj moramo vedeti o ogrevanju z lesom« objavljen v občinskem glasilu Bobnič-La Crida Bobnič-La Crida, oktober 2022,
· članek z naslovom »Na Sončnem nabrežju prostor za pešce, e-minibusa in turistični vlakec« objavljen v občinskem glasilu Bobnič-La Crida Bobnič-La Crida, april 2022,
· [bookmark: _Hlk129690257]članek z naslovom »Kaj pomaga sonce, če ni dovolj zmogljivega omrežja«, objavljen v časopisu Primorske novice, dne 5.5.2022,
· članek z naslovom »Računi nas bodo prisilili  manjši porabi«, objavljen v časopisu Primorske novice, dne 19.10.2022,
· članek z naslovom »Poplava vlog za sončne elektrarne«, objavljen v časopisu Primorske novice, dne 28.10.2022,
· članek z naslovom »Bo Istra dobila geotermalno energijo«, objavljen v časopisu Primorske novice, dne 6.1.2022,
· prispevek z naslovom »Primorske občine – ambasadorke za podnebne spremembe«, TV Koper-Capodistria, Primorska kronika - https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174836095?s=tv, dne 3.1.2022.
Število izdelanih in razdeljenih letakov, brošur, drugega promocijskega materiala:  
· Letaki #SPREMENINAČIN (Projekt ENERGY CARE), razdeljenih 20 letakov,
· Brošure varčevanje z energijo (Projekt ENERGY CARE), razdeljenih 25 brošur, 
· Letaki Inovativne finančne sheme za občinske stavbe (Projekt SISMA), razdeljenih 20 letakov, 
· Brošure Trajnostna modra energija v Mediteranu (Projekt Maestrale), razdeljenih 20 brošur, 
· Katalog Energetsko vzorčnih točk (Projekt Nekteo), razdeljenih 10 katalogov, 
· Brošure Učinkovita raba energije s Ciljnim spremljanjem rabe energije v pisarni (GOLEA, Vrtojba 2014), razdeljenih 30 brošur,
· Brošure Učinkovita raba energije v gospodinjstvu (GOLEA, Vrtojba 2014), razdeljenih 30 brošur.

Število organiziranih srečanj za širšo javnost in okvirno število udeležencev ter naslove teh srečanj: 
· Izvedena svetovanja občanom v okviru Energetske svetovalne pisarne ENSVET Izola,
· Izvedba ostalih svetovanj oziroma srečanj za širšo javnost je v domeni Energetske svetovalne pisarne ENSVET Izola.

Število in naslove delavnic in drugih srečanj na temo energetike, ki so se jih udeležili zaposleni občine: 
· 29.3.2022: strokovna ekskurzija v Poreč v okviru projekta SEADRION PLUS, organizator GOLEA, število dogodkov: 1,  število udeležencev zaposleni občine: 1, 
· Spletni seminar »Empowering Sustainable Energy and Climate Action Plans (SECAP) in a wide crossborder area«, dne 30. 3. 2022, sofinanciranje izvedbe v okviru projekta SECAP s stani programa Interreg Italija-Slovenija, število dogodkov: 1,  število udeležencev zaposleni občine: 1,
· Konferenca: »European Maritime Day v Ravenni, Italija«, dne 19 in 20.5.2022, sofinanciranje izvedbe v okviru programa Interreg Adriatic-Ionian, dogodek je organizirala GOLEA skupaj z ostalimi projektnimi partnerji, število delavnic: 2, število udeležencev zaposleni občine: 1,
· Spletni seminar »Energetski pregled, energetsko knjigovodstvo in poročanje ter vodenje projektov«, dne 8.11.2021, dogodek je organiziral BORZEN, število dogodkov: 1,  število udeležencev zaposleni občine: 1.

Druge morebitne aktivnosti:
· Nasveti o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih, spletna gradiva dostopna na https://nasveti.golea.si/, sofinanciranje izdelave v okviru projekta NEKTEO s stani programa Interreg Slovenija – Avstrija,
· Nasveti pri varčevanju z energijo v pisarni, spletna gradiva dostopna na https://saveenergy.nekteo.eu/sl/domov, sofinanciranje izdelave v okviru projekta NEKTEO s stani programa Interreg Slovenija – Avstrija,
· INFO (Golea) informativni list z aktualnimi temami na področju energetike, število: 30,
· Dogovori za sodelovanje pri projektu Ciljnega spremljanja rabe energije (CSRE),
· Dogovori glede izvedbe sončnih elektrarn,
· Dogovori za izvedbo prenove posameznih javnih objektov ter kotlovnic in izvedbe investicijskega vzdrževanja,
· Dogovori v okviru EU projektov (Maestrale) na temo URE in OVE ter sodelovanje pri pripravi novih prijav (npr. TCEI, EC Booster, ipd.).
 

6. Za leto 2023 načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti: 
 
	Predvidena aktivnost 
	Predvidena investicijska vrednost oz. strošek aktivnosti 
	Predvidena struktura financiranja aktivnosti glede na vir financiranja 

	
Lokalni energetski koncept Občine Izola 
(2. del končno poročilo)

	7.920,00 €
	100 % Občina Izola

	Prenova južnega trakta OŠ Vojke Šmuc

Opis: Predvideni poseg predvideva kompletno obnovo v izmeri ca 525 m2 v etaži pritličja in prav toliko v etaži nadstropja na JV strani južnega trakta objekta. Skupna bruto površina znaša ca 1.050 m2. Strešna konstrukcija se ohranja in kompletno sanira, po potrebi se posamezne elemente zamenja. Komplet se zamenja vsa zaključna pločevina in odtoki meteornih voda. Zamenja se strešna okna. Obstoječim oknom se zamenja zunanja polica in zatesni stik s steno. Predvidena je odstranitev notranjih zaves, zamenjava zunanjih senčil in postavitev brisolejev na celotni JV fasadi. Objekt se v celoti toplotno in zvočno izolira: fasado se obda s toplotno izolacijo, izolira se neuporabno podstrešje, prav tako je predvidena vgradnja toplotne oz. zvočne izolacije v tlake.  Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje se predvidi s klimatom in toplotno črpalko.

	877.386,00 €
	100 % Občina Izola

	
Izdelava poročila o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2022 ter plan aktivnosti za leto 2023 za občinski svet (Skladno z 20. členom Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta  (Uradni list RS, št. 56/2016)).

	655,74 €
	100 % Občina Izola

	
Izvajanje energetskega knjigovodstva in podpora pri upravljanja z energijo - javna razsvetljava

Opis: Letni vnos podatkov o rabi energije in letni vnos podatkov izvede o stroških energije izvede GOLEA (ob brezplačnem posredovanju podatkov s strani distributerja in dobavitelja energije), svetovanje uporabnikom, opozarjanje odgovornih oseb v primeru ugotovljenih večjih odstopanj, spremembe vnosne strukture zaradi sprememb obračuna s strani dobaviteljev, dodajanje odjemnih mest pri obstoječih objektih, ustvarjanje uporabniških dostopov za nove uporabnike in priprava letnega poročila.

	1.000,00 €
	100 % Občina Izola

	
Izvajanje energetskega knjigovodstva v okviru aplikacije CSRE

Zavodi/objekti:
- Vrtec Mavrica, enota Školjka
- Vrtec Mavrica, enota Livade
- Osnovna šola Vojke Šmuc in telovadnica Vojke Šmuc
- OŠ Vojke Šmuc, podružnica Korte
- Osnovna šola Livade
- OŠ Dante Alighieri in vrtec L'Aquilone
- Večnamenske telovadnice v Livadah
- Športna dvorana v Kraški
- Športna dvorana Arrigoni
- Palača Manzioli, Italijanska skupnost
- Mestna knjižnica Izola, Mestna knjižnica
- Zdravstveni dom Izola
- Obalne lekarne Koper
- Občina Izola - Sončno nabrežje 8
- Občina Izola - Postojnska 3
- Občina Izola - Postojnska 5
- Dom za družbene dejavnosti na Gregorčičevi 21
-Glasbena šola

Opis: Izvajanje energetskega knjigovodstva vključuje vzdrževanje informacijskega sistema CSRE, posodobitve vnosne strukture zaradi sprememb obračuna s strani dobaviteljev, dodajanje odjemnih mest pri obstoječih objektih s spremembami, podpora uporabnikom pri uporabi aplikacije, ustvarjanje uporabniških dostopov za nove uporabnike.

	2.295,00 €
	100 % Občina Izola

	
Izvajanje upravljanja z energijo

Zavodi/objekti:
- Vrtec Mavrica, enota Školjka
- Vrtec Mavrica, enota Livade
- Osnovna šola Vojke Šmuc in telovadnica Vojke Šmuc
- OŠ Vojke Šmuc, podružnica Korte
- Osnovna šola Livade
- OŠ Dante Alighieri in vrtec L'Aquilone
- Večnamenske telovadnice v Livadah
- Športna dvorana v Kraški
- Športna dvorana Arrigoni
- Palača Manzioli, italijanska skupnost
- Mestna knjižnica Izola, Mestna knjižnica
- Zdravstveni dom Izola
- Obalne lekarne Koper
- Občina Izola - Sončno nabrežje 8
- Občina Izola - Postojnska 3
- Občina Izola - Postojnska 5
- Dom za družbene dejavnosti na Gregorčičevi 21
- Glasbena šola

Opis: 
- priprava letnega pregleda vnosov podatkov s strani uporabnikov, 
- priprava letnega poročila,
- spodbujanje uporabnikov oziroma skrbnikov sistema upravljanja z energijo k sprotnemu vnosu podatkov o rabi energije in energentov v stavbi,
- vodenje zbirke podatkov o tehničnih lastnostih stavbe, in sicer o lastnostih ovoja in tehničnih sistemov stavbe ter o profilu rabe energije, vključno s podatki o zasedenosti stavbe in številu uporabnikov,
- svetovanje pri določitvi in izvajanju ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije,
- vodenje zbirke podatkov o načrtovanih in izvedenih ukrepih za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije. 
Opomba: Podatke posreduje izvajalcu skrbnik sistema upravljanja z energijo.

	3.366,00 €
	100 % Občina Izola

	
Izvajanje upravljanja z energijo - terenski ogledi in letni posvet 

Opis: Izvede se terenske ogled štirih objektov za potrebe pridobitve podatkov z namenom poročanja pristojnemu ministrstvu glede izvajanja upravljanja z energijo javnih stavbah na podlagi 15. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) (Uradni list RS, št. 158/2020).

Terenski ogled vključuje ogled tehničnih lastnostih stavbe, in sicer o lastnostih ovoja in tehničnih sistemov stavbe ter o profilu rabe energije, vključno s podatki o zasedenosti stavbe in številu uporabnikov.

Letni posvet se izvede s predstavnikom občine oz. obravnavanega objekta in vključuje predstavitev ugotovitev glede energetske učinkovitosti.

	1.250,00 €
	100 % Občina Izola

	
Izdelava strokovnih podlag ter preveritev možnosti za izvedbo sončnih elektrarn na javnih objektih Občine Izola ter ostalih degradiranih območjih:

Opis aktivnosti (1. faza):
- Preliminarna analiza možnosti postavitve sončnih elektrarn na objekte in druge lokacije,
- Izdelava idejne zasnove z enopolnimi shemami,
- Priprava vlog za pridobitev soglasja za priključitev.

	Projekt je v fazi priprave nabora potencialno zanimivih lokacij, posledično obseg še ni definiran.
	100 % Občina Izola

	
Izvedba delavnice za izobraževanje javnih uslužbencev na temo energetske učinkovitosti 

	400,00 €
	100 % Občina Izola

	
OVE in URE dan.

Opis: Dan obnovljivih virov in učinkovite rabe energije, poimenovan OVE in URE dan. V sklopu tematsko obarvanega dogodka se širi zavest in prispeva k dvigu kulture trajnostne energetike med otroki. Dogodek organizira Golea.

	 
/*
	
/*

	
Projekt informiranja in izobraževanja javnih uslužbencev - izvedba izobraževalnih seminarjev/konferenc na temo energetike

	 
/*
	
/*


*Opomba: Aktivnost bo izvedena in financirana iz finančnih virov GOLEA ter ostalih mednarodnih projektov v katere je vključen ta zavod. 
 
 Priloge: 
· Akcijski plan iz Lokalnega energetskega koncepta (samo pri prvem poročanju). 
· Ostale morebitne priloge.  
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